Umowa nr  A.72…..2018

zawarta w dniu ………… 2018 r. w Kołobrzegu pomiędzy:

Regionalnym Centrum Kultury w Kołorzegu im. Z. Herberta, z siedzibą przy ul. Solna 78-100 Kołobrzeg, NIP 671-177-21-77, reprezentowanym przez:

- Tadeusza Kielara – Dyrektora

- Katarzynę Kubiak – Jóźwicką – Główną Księgową

zwanym w dalszej treści umowy Zleceniodawcą, 	
a

………………………………………………………………………………………………………

§ 1

Przedmiot i zakres

1. Przedmiotem umowy jest wymiana elementów drewnianych ławek, naprawa / wymiana uszkodzonych podstopni ławek, oczyszczenie z osadów betonowego podstopnia ławek oraz zniwelowanie poluzowanych elementów (śrub) konstrukcyjnych na widowni w kołobrzeskim Amfiteatrze. Usługa dotyczy także dwukrotnego malowania całej powierzchni farbą matową w kolorze szary / niebieski (kolory zostaną uszczegółowione przez Zamawiającego na poszczególne sektory).

2. Wymiary demontowanego i nowego materiału:

- w sektorach A i C - długość desek 210 cm, szerokość 7,5 cm, wysokość 3 cm

- w sektorze B – długość desek 250 cm, szerokość 11 cm, wysokość 3 cm

- wymiary podstopni ławek – długość 33 cm, szerokość 7 cm, wysokość 3 cm

Grubość, szerokość i długość desek i ich jakość winny odpowiadać dotychczasowym.

3. Wykonawca zapewnia i ponosi koszty materiałów, sprzętu niezbędnego do wykonania niniejszej umowy.

4. Zleceniodawca udostępnia Wykonawcy dostęp do miejsca pracy oraz ponosi koszt zużycia wody na potrzeby wykonania umowy.

§ 2

Obowiązki stron

Obowiązki Zleceniodawcy :

1.    Przekazanie Wykonawcy miejsca wykonania usługi..

2.    Odbiór przedmiotu umowy wykonanego i zgłoszonego do odbioru przez Wykonawcę.

3.    Zapłata uzgodnionego wynagrodzenia umownego.

Obowiązki Wykonawcy:

1. Zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną, warunkami określonymi w niniejszej umowie     oraz zaleceniami Zleceniodawcy.

2. Naprawa na własny koszt ewentualnych szkód powstałych przy realizacji usługi z winy Wykonawcy.

3. Wzięcie całkowitej odpowiedzialności za przestrzeganie ogólnych oraz specyficznych dla  danego rodzaju prac przepisów BHP i przeciwpożarowych.

4. Usuwanie wad stwierdzonych przy odbiorze usługi oraz udzielenie gwarancji na wykonaną usługę na okres 24 miesięcy.

§ 3

# Terminy realizacji

1. Rozpoczęcie prac przypadać winno w terminie 07-11 maja 2018r.

2. Zakończenie pracy ustala się na dzień 30 maja 2018 roku.

§ 4

# Wynagrodzenie i płatności

Wynagrodzenie przysługujące za realizację przedmiotu zamówienia wyniesie ………………. złotych brutto (słownie: ……………………… złotych brutto) i będzie płatne w terminie 14 dni na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT po całkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę i wykonaniu odbioru usługi przez Zleceniodawcę, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze usługi po ich usunięciu bez zastrzeżeń ze strony Zleceniodawcy.

§ 5

Odstąpienie od umowy

- Zleceniodawca ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy, jeśli Wykonawca:

a) nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 3 dni roboczych od  daty podanej w §3 ust.1 niniejszej umowy z winy Wykonawcy;

- wykonuje roboty niezgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i PPOŻ oraz odmawia ich spełnienia

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę bez winy Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy :

a) należność za wykonany zakres umowy w oparciu o dwustronnie uzgodnione zaawansowanie prac,

b) odszkodowanie w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku gdy odstąpienie od umowy jest zawinione przez Zleceniodawcę;

§ 6

Postanowienia dodatkowe

- W razie konieczności wykonania prac dodatkowych, nie objętych niniejszą umową, sporządzony zostanie aneks do umowy w oparciu o uzgodnione z Wykonawcą warunki ich realizacji (koszt, materiały, technologia, termin wykonania).

- Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, akceptowanego przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy, zgodnie z ich statutami.

- Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, w pierwszej kolejności będą rozstrzygane polubownie. W przypadku gdy strony nie dojdą do porozumienia spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zleceniodawcy.

- W kwestiach nieuregulowanych w umowie znajdują zastosowanie odpowiednio obowiązujące przepisy prawa w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

#### WYKONAWCA                                    ZLECENIODAWCA