UMOWA NR A.72…..2020

zawarta w dniu ……………. 2020r.  w Kołobrzegu pomiędzy:

Regionalnym Centrum Kultury w Kołorzegu im. Z. Herberta, z siedzibą przy ul. Solna 78-100 Kołobrzeg, NIP 671-177-21-77, reprezentowanym przez:

- Tadeusza Kielara – p.o. Dyrektora

- Katarzynę Kubiak – Jóźwicką – Główną Księgową

zwanym w dalszej treści umowy Zleceniodawcą,

a ……………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą

zwanymi dalej łącznie lub z osobna: ,,Stronami” lub ,,Stroną”

§ 1

Przedmiot i zakres

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i wymiana  oraz rozruch agregatu wody lodowej w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta

Usługa obejmuje:

- Dostawa i wymiana na nowy agregat wody lodowej o następujących parametrach:

- moc od 90 do 100 kW

- kontroler pracy pompy skraplacza

- kontroler pracy pompy parownika

- zawór wodny sterowany ciśnieniowo

- filtr wody dla skraplacza, filtr wody dla parownika

- moduł komunikacyjny ModBus

- uzupełnienie zładu max 50l

- moduł hydrauliczny parownika zainstalowany

- moduł hydrauliczny skraplacza zainstalowany

- rama, konstrukcja nośna

b) montaż i rozruch agregatu

c) utylizacja zdemontowanego i wyeksploatowanego agregatu.

2. Wykonawca zapewnia i ponosi koszty wykonania usługi wymiany agregatu oraz jego rozruchu, w tym koszty: transportu i dojazdu do RCK, przygotowania miejsca pracy, materiałów oraz sprzętu niezbędnego do wykonania niniejszej usługi.

3. Zleceniodawca udostępnia Wykonawcy dostęp do miejsca pracy i prądu, jeśli jest wymagany, na potrzeby wykonania usługi.

§ 2

Obowiązki stron

Obowiązki Zleceniodawcy :

- Przekazanie Wykonawcy miejsca wykonania usługi, które nastąpi na podstawie ustnych ustaleń Stron uwzględniających przewidywany harmonogram imprez organizowanych przez Zleceniodawcę nie później niż w terminie 30 dni przed terminem określonym w § 4 ust.2. Z treści tych ustaleń zostanie sporządzona notatka służbowa sporządzona przez uprawnionego przedstawiciela (pracownika) Zleceniodawcy, której treść w drodze podpisu zostanie zaakceptowana przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy. Notatka ta będzie stanowić integralną część zawartej umowy,.

- Doprowadzenie zasilenia elektrycznego o właściwych parametrach w miejsce zainstalowania urządzenia

- Ewentualne prace budowlane i wykończeniowe – naprawy (malowanie, szpachlowanie, itp.)

2.    Odbiór przedmiotu umowy wykonanego i zgłoszonego do odbioru przez Wykonawcę.

3.    Zapłata wynagrodzenia umownego.

Obowiązki Wykonawcy:

1. Zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną, warunkami określonymi w niniejszej umowie     oraz zaleceniami Zleceniodawcy.

2. Naprawa na własny koszt ewentualnych szkód powstałych przy realizacji usługi z winy Wykonawcy.

3. Uzupełnienie o maksymalnie 50 l zładu zawierającego glikol

4. Utylizacja wyeksploatowanych i zdemontowanych urządzeń

5. Wzięcie całkowitej odpowiedzialności za przestrzeganie ogólnych oraz specyficznych dla  danego rodzaju prac przepisów BHP i przeciwpożarowych.

6. Usuwanie wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze usługi.

§ 3

Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

- Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach. Wykonawca płaci Zleceniodawcy kary umowne:

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto  ustalonego w § 5 umowy za każdy dzień przekroczenia terminu określonego w § 4 ust.2 umowy,

- za przekroczenie terminu w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, jak i w okresie rękojmi za wady lub okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5  za każdy dzień przekroczenia terminu liczonego od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10.000,00 zł

- Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia umownego określonego w fakturze wystawionej przez Wykonawcę.

§ 4

# Terminy realizacji

1. Termin rozpoczęcia pracy ustalony zostanie przez Strony w sposób określony § 2 ust.1 przy uwzględnieniu harmonogramu imprez organizowanych przez Zleceniodawcę, przy czym nie będzie on krótszy niż 30 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust.2 niniejszego paragrafu

2. Zakończenie pracy ustala się na dzień 11 grudnia 2020r.

§ 5

# Wynagrodzenie i płatności

Wynagrodzenie przysługujące za realizację przedmiotu zamówienia wyniesie ……. złotych brutto (słownie: ……….. złotych brutto 00/100) i będzie płatne w terminie 14 dni na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po całkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę i wykonaniu odbioru usługi przez Zleceniodawcę, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze usługi po ich usunięciu bez zastrzeżeń ze strony Zleceniodawcy. W przypadku, gdy Wykonawca w dniu dokonywania płatności przez Zleceniodawcę będzie widniał w wykazie podatników VAT prowadzonym na stronie internetowej BIP Ministerstwa Finansów (tzw. ,,białej liście podatników VAT”) jako podatnik VAT czynny płatność zostanie wykonana w ramach mechanizmu podzielonej płatności (split payment) z adnotacją na fakturze o ile jej zamieszczenie jest obowiązkowe w świetle przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy lub wystawienia faktury VAT.

§ 6

Odstąpienie od umowy

- Zleceniodawca ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy, jeśli Wykonawca:

- nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie określonym w § 2 ust.1 i § 4 ust.1 umowy, pomimo wcześniejszego pisemnego wezwania ze strony Zleceniodawcy

- wykonuje roboty niezgodnie z umową, obowiązującymi normami, przepisami BHP i PPOŻ oraz odmawia ich spełnienia, pomimo wcześniejszego pisemnego wezwania ze strony Zleceniodawcy

§ 7

Postanowienia dodatkowe

- W razie konieczności wykonania prac dodatkowych, nie objętych niniejszą umową, sporządzony zostanie aneks do umowy w oparciu o uzgodnione z Wykonawcą warunki ich realizacji (koszt, materiały, technologia, termin wykonania).

- Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, akceptowanego przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.

- Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, w pierwszej kolejności będą rozstrzygane polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia strony spory te poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.

- W kwestiach nieuregulowanych w umowie znajdują zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

#### WYKONAWCA                                    ZLECENIODAWCA